PROJEKTDOKUMENTATION

WORKTIME

Eine Android App von:
Niklas Schicker, Phil Hansen und
Helge Nieblich

# 1. Projektbeschreibung und Zielsetzung

## 1.1. Projektbeschreibung
Im Zuge der schulischen Ausbildung zum Fachinformatiker, mit den Schwerpunkten Systemintegration und Anwendungsentwicklung, müssen sich die Schüler/innen des RBZ-Technik Kiel im zweiten Ausbildungsjahr für ein dreiwöchiges Oberstufenprojekt entscheiden, bei dem sie ihr Fachwissen auf verschiedenen Gebieten expandieren können.
Eines der angebotenen Projekte, mit dem Schwerpunkt auf der Anwendungsentwicklung, ist das Erstellen einer Android Applikation.

Die Gruppe Schicker, Hansen, Nieblich hat sich nach Abwägung diverser Projektideen - unter anderem einem Messenger á la Whatsapp, einer Weltkarte mit Infos zu interessanten Orten und einer Quizapp - für einen Arbeitsplaner entschieden. Die Idee ist hierbei, eine bessere Übersicht über den Arbeitsalltag zu erhalten und den Aufwand für bestimmte Tätigkeiten besser einschätzen zu können.

## 1.2. Zielsetzung

Die Applikation soll die Möglichkeit bieten, die täglichen Tätigkeiten mit ihren zugehörigen Arbeitszeiten zu notieren und somit einen Überblick darüber geben, wie viel Zeit für welche Aufgabe aufgewendet wurde. Auf diesem Weg ist es möglich zu überprüfen, ob die angestrebte Arbeitszeit, für eine einzelne Aufgabe, oder auch für den ganzen Tag, erreicht wurde, oder nicht.
Grafisch soll der Tagesplaner im Stile eines "Stundenplanes" dargestellt werden.

Für die realistische Nutzung der App erstellt die Gruppe eine voll funktionsfähige Backend-API.
Mit dieser können die Administratoren neue Benutzer erstellen und Datensätze verwalten. Die App ist somit nicht an den lokalen Telefonspeicher gebunden und hat einen zentralen Zugriffspunkt, über den die Daten der Anwendung administriert werden können.

Im Anschluss an die Projektarbeit erfolgt die Vorstellung der Ergebnisse durch eine Präsentation.
Die Abgabe der Applikation erfolgt am 18.07.2017 in Form eines ZIP-Archives via E-Mail.

# 2. Allgemeine Projektplanung
## 2.1 Anforderungen an das zu realisierende System
### 2.1.1. Anforderungen an die Applikation
- Dauerhafte Anmeldung eines Users in der App
- Erstellen, editieren und Löschen von Einträgen
- Anzeige der aufgebrachten Arbeitszeiten pro Tag
- Darstellen von Benutzerdaten
- Abrufen von Datensätzen aus der Datenbank
- Einfügen von Datensätzen in die Datenbank
- Dauerhaftes Abmelden des Benutzers aus der App

### 2.1.2. Optionale Anforderungen
- Visuelle Darstellung des gearbeiteten Zeitraum (in Form eines farblichen Balken)
- Über- Unterstundenrechner/Auswertung pro Woche mit Arbeitszeiten pro Tätigkeit/Bereich
- Verschiedene Ansichtszeiträume und Darstellungsformen
- Verschiedene Portrait- und Landscapeansichten
- Auswahl verschiedener Farbschemata
- Admin-Modus zur Administrierung der App
- Sprachauswahl

### 2.1.3. Welche Daten müssen gespeichert werden?
- Benutzername
- Anrede
- Titel
- Vorname
- Nachname
- E-Mail-Adresse
- Inhalte der Einträge
  - Start- und Endzeiten
  - Datum
  - Beschreibung

## 2.2. Meilensteine
- Gruppenfindung
- Findung einer Problemstellung / Projektidee
- Aneignen von Grundwissen für die Arbeit mit Java und Android Studio
- Genehmigung des Projektes durch die Lehrkraft
- Konzeptionierung der Applikation
- Verfassen von Zielsetzung und Projektbeschreibung
- Erstellen und Zuweisung von Arbeitspaketen
- Fertigstellung der Login-Activity
- Implementierung eines Drawer-Menüs
- Fertigstellung des Profil-Fragmentes
- Fertigstellung des About-Fragmentes
- Fertigstellung des EntryCreation-Fragmentes
- Fertigstellung der Main-Activity
- Fertigstellung der Settings-Activity
- Backend API
- Anbindung der App an die Backend API
- Tests und Refactoring
- Implementierung der optionalen Ziele
- Reflexion des Projektes
- Fertigstellen der Dokumentation
- Präsentation des Projektes

## 2.3. Arbeitspakete und Zuständigkeiten
### 2.3.1. Niklas Schicker
- Navigation-Menü
- Erstellen von diversen Backend-Klassen
- Aufbau einer Backend API
- Deutsche strings.xml für die App verwenden
- TimeTablePage/r-Fragment
- TimeTableEntryCreation-Activity
- Overview(Page)-Fragment
- Helper-Klassen (z.B. ActivityFetcher, DateHelper, TimeTableEntryCollectionHelper)

### 2.3.2. Phil Hansen
- IntentFactory zur Verbesserung der Lesbarkeit des Codes erstellen und pflegen
- Login Activity und Layout
- Logout-Methode und Layout
- Settings-Page und Layout
- Profile-Fragment und Layout
- Inhalte, Icons und Layout des Navigations-Menü
- Deutsche strings.xml in Abhängigkeit der englischen erstellen
- Weiterführen der Dokumentation
- Erstellen der Reflexion/Dokument mit Screenshots
- Erstellung der UML-Klassendiagramme

### 2.3.3. Helge Nieblich
- Erstellen eines GitHub-Repositorys
- Erstellen einer Ordnerstruktur und Aufbau der Dokumentationsunterlagen
- About-Fragment
- Überarbeitung diverser Layouts
- Auswahl der zu benutzenden Icons
- Formatieren der Dokumentationsunterlagen
- Verfassen von Zielsetzung und Projektbeschreibung
- Erstellen und finalisieren der Dokumentationsunterlagen

### 2.3.4. Gemeinsame Aufgabenbereiche
- Eintrag Erstellen Fragment
- Finales Aussehen der Applikation
- Main Activity der Applikation
- onBackPressed-Action programmieren

### 2.3.5. Anmerkung
Trotz der Aufteilung in Arbeitspakete und Aufgabenbereiche, ist eine klare Abgrenzung der Tätigkeiten nur schwer möglich, da alle Gruppenmitglieder in allen Teilbereichen des Projektes tätig waren. Die Aufgabenbereiche wurden ausschließlich als Schwerpunkte genutzt, um die Arbeit effizienter zu gestalten.

# 3. Reflexion
## 3.1. Fachlicher Teil
### 3.1.1. Bewertung der fachlichen Schwierigkeiten
Das größte Problem bei dem Projekt waren das sehr kurzfristige Einarbeiten in die Programmiersprache und der Umgang mit Android Studio.
Da das Thema frei wählbar war, konnten wir den Schwierigkeitsgrad des Inhaltes gut beeinflussen.
Nichtsdestotrotz war unser "Arbeitszeiten-Verwalter" stellenweise schwerer zu realisieren, als ursprünglich erwartet, was zu einigen Stolpersteinen führte, für deren Bewältigung diverse Recherchearbeiten nötig waren.

### 3.1.2. Arbeitserkenntnisse und neues Fachwissen
In erste Linie haben wir viel über den Umgang mit Android Studio und das Programmieren von Apps in Java gelernt. Des weiteren konnten wir uns Wissen über die Funktionsweise von Android-Applikationen und deren Backend aneignen.

## 3.2. Projektmanagement
### 3.2.1. Bewertung der Schwierigkeiten des Projektmanagements
Von der Planung des Projektes hängt der gesamte Verlauf und vor allem auch der Erfolg des Projektes ab. Ist die Planung nicht stimmig, kann das angestrebte Ziel nicht erreicht werden.
Besonders der Einstieg, sprich die Konzeptionierung, vielen uns schwer. Es ist natürlich leichter, einfach "wild drauf los" zu arbeiten, statt im Voraus alle kommenden Steps zu planen und zu durchdenken. Auch die Aufteilung und das Erstellen von Aufgabenpaketen fielen uns nicht leicht - letzten Endes arbeitete jeder dort, wo gerade Bedarf war, was nicht unbedingt verkehrt ist, aber dazu führt, dass die Übersicht verloren geht.
Obwohl die Planung umfangreicher und besser hätte ausfallen können sind wir mit dem Ergebnis relativ zufrieden. Unsere Organisation hat uns durch den Verlauf des Projektes geleitet und uns einen "roten Faden" geboten, auf den wir jederzeit zurückgreifen konnten.

### 3.2.2. Begründung von Abweichungen der Planung
Aufgrund der mangelnden Erfahrungen im Bereich der Android-Programmierung, stellten sich einige der erwarteten Arbeitszeiten als Fehleinschätzungen heraus.
Während des Projektes waren wir zunächst sehr gut im Zeitplan, "verzettelten" uns zum Ende hin allerdings mit Kleinigkeiten und Details, die sich als sehr zeitraubend herausstellten (z.B. das Verhalten der Applikation beim Nutzen des Zurück-Buttons).
Aufgrund der entstandenen Zeitprobleme, hatten wir auch keine weitere Möglichkeit, auf unsere optionalen Ziele einzugehen.
Die Planung der Zeitaufwände, für einzelne Teilbereiche, bedarf für künftige Projekte, mit einem festen Zeitrahmen, der Verbesserung.

### 3.2.3. Erkenntnisse des Projektmanagements
Es sollte von Anfang an mehr Zeit für Tests und Recherchen eingeplant werden. Es ist nicht damit zu rechnen, dass alles auf Anhieb funktioniert.
Primärziel ist es, dass die grundlegenden Funktionen einer Applikation funktionsfähig sind. Alles weitere ist zweitrangig und muss nach hinten verschoben werden.

## 3.3. Kommunikation
### 3.3.1. Bewertung der Kommunikation im Projektteam
Die Kommunikation im Team lief sehr gut ab. Wenn es Meinungsunterschiede gab, fanden wir stets einen Kompromiss, mit dem sich alle arrangieren konnten. Die Übersicht, wer sich gerade mit welcher Aufgabe beschäftigt, hätte stellenweise ein wenig besser ausfallen können. Es kam hierdurch allerdings nicht zu nennenswerten Konsequenzen.
Auch, wenn wir unsere Arbeitspakete und Zuständigkeiten nicht immer eingehalten haben, verlief die Arbeit im Team sehr gut. Jedes Teammitglied konnte seine individuellen Fähigkeiten einbringen und seinen Teil zum Erreichen des Projektzieles beitragen.
Wir konnten untereinander Wissen austauschen und viele Kleinigkeiten kennenlernen.

### 3.3.2. Erkenntnisse der Kommunikation
Die Kommunikation mit neuen, unbekannten Teampartnern ist schwieriger, als alleine, oder im bekannten Team zu arbeiten.
Kompromissbereitschaft ist der Schlüssel zum erfolgreichen Miteinander.
Wenn es darum geht, dass Leute an verschiedenen Arbeitspaketen tätig sind, ist eine tägliche Rücksprache, wie zum Beispiel ein Daily Scrum, sehr hilfreich, um einen guten Überblick zu behalten und die Planung dynamisch zu gestalten.
Die Organisation der Dateien über GitHub verlief sehr gut und ist empfehlenswert.

# 4. Weiterführende Links
Das GitHub-Repository ist unter dem folgenden Link zu finden:

https://github.com/HelNi/androidProject.git