PROJEKTDOKUMENTATION

WORKTIME

Eine Android App von:
Niklas Schicker, Phil Hansen und
Helge Nieblich

# 1. Projektbeschreibung und Zielsetzung

## 1.1. Projektbeschreibung
Im Zuge der schulischen Ausbildung zum Fachinformatiker, mit den Schwerpunkten Systemintegration und Anwendungsentwicklung, müssen sich die Schüler/innen des RBZ-Technik Kiel im zweiten Ausbildungsjahr für ein dreiwöchiges Oberstufenprojekt entscheiden, bei dem sie ihr Fachwissen auf verschiedenen Gebieten expandieren können.
Eines der angebotenen Projekte, mit dem Schwerpunkt auf der Anwendungsentwicklung, ist das Erstellen einer Android Applikation.

Die Gruppe Schicker, Hansen, Nieblich hat sich nach Abwägung diverser Projektideen - unter anderem einem Messenger á la Whatsapp, einer Weltkarte mit Infos zu interessanten Orten und einer Quizapp - für einen Arbeitsplaner entschieden. Die Idee ist hierbei, eine bessere Übersicht über den Arbeitsalltag zu erhalten und den Aufwand für bestimmte Tätigkeiten besser einschätzen zu können.

## 1.2. Zielsetzung

Die Applikation soll die Möglichkeit bieten, die täglichen Tätigkeiten mit ihren zugehörigen Arbeitszeiten zu notieren und somit einen Überblick darüber geben, wie viel Zeit für welche Aufgabe aufgewendet wurde. Auf diesem Weg ist es möglich zu überprüfen, ob die angestrebte Arbeitszeit, für eine einzelne Aufgabe, oder auch für den ganzen Tag, erreicht wurde, oder nicht.
Grafisch soll der Tagesplaner im Stile eines "Stundenplanes" dargestellt werden.

Für die realistische Nutzung der App erstellt die Gruppe eine voll funktionsfähige Backend-API.
Mit dieser können die Administratoren neue Benutzer erstellen und Datensätze verwalten. Die App ist somit nicht an den lokalen Telefonspeicher gebunden und hat einen zentralen Zugriffspunkt, über den die Daten der Anwendung administriert werden können.

Im Anschluss an die Projektarbeit erfolgt die Vorstellung der Ergebnisse durch eine Präsentation.
Die Abgabe der Applikation erfolgt am 18.07.2017 in Form eines ZIP-Archives via E-Mail.

## 1.3. Optionale Ziele
Optional, sprich für den Fall, dass die Gruppe bereits vor Abschluss der Projektdauer (18.07.2017) das angestrebte Ziel erreicht, stehen die Implementierung eines Über- und Unterstunden-Rechners, die grafische Zusammenfassung der jeweiligen Tageszeiten, verschiedene Ansichtszeiträume und Darstellungsformen, unterschiedliche Portrait- und Landscapeansichten, Einstellungen zur Benutzeranpassung der App (z.B. Farbschemata) und ein Admin-Modus zur Verfügung.
# 2. Allgemeine Projektplanung
## 2.1. Meilensteine
- Gruppenfindung
- Findung einer Problemstellung / Projektidee
- Aneignen von Grundwissen für die Arbeit mit Java und AndroidStudio
- Genehmigung des Projektes durch die Lehrkraft
- Konzeptionierung der Applikation
- Verfassen von Zielsetzung und Projektbeschreibung
- Erstellen und Zuweisung von Arbeitspaketen
- Fertigstellung der Login-Activity
- Implementierung eines Drawer-Menüs
- Fertigstellung des Profil-Fragmentes
- Fertigstellung des About-Fragmentes
- Fertigstellung des EntryCreation-Fragmentes
- Fertigstellung der Main-Activity
- Fertigstellung der Settings-Activity
- Backend API
- Anbindung der App an die Backend API
- Reflexion des Projektes
- Fertigstellen der Dokumentation
- Präsentation des Projektes

## 2.2. Arbeitspakete und Zuständigkeiten
### Niklas Schicker:
- Drawer-Menü
- Erstellen von diversen Backend-Klassen
- Aufbau einer Backend API

### Phil Hansen:
- Login Activity
- Logout-Methode
- Settings-Page
### Helge Nieblich:
- Erstellen eines GitHub-Repositorys
- Erstellen einer Ordnerstruktur und Aufbau der Dokumentationsunterlagen
- About-Fragment
- Formatieren der Dokumentationsunterlagen
- Verfassen von Zielsetzung und Projektbeschreibung
- Erstellen der Dokumentationsunterlagen

### Gemeinsame Aufgabenbereiche:
- Eintrag Erstellen Fragment
- Finales Aussehen der Applikation
- Main Activity der Applikation

### Anmerkung:
Trotz der Aufteilung in Arbeitspakete und Aufgabenbereiche, ist eine klare Abgrenzung der Tätigkeiten nur schwer möglich, da alle Gruppenmitglieder in allen Teilbereichen des Projektes tätig waren. Die Aufgabenbereiche wurden ausschließlich als Schwerpunkte genutzt, um die Arbeit effizienter zu gestalten.

## 2.3. Veranschaulichung der Funktionalitäten mit Screenshots

Login-Activity

1: Hier wird der Benutzername eingetragen

2: Hier wird das Passwort eingetragen

3: Beim Drücken des „Anmelden“-Knopfs wird für den Benutzer das App-Token abgefragt und lokal gespeichert, sodass beim nächsten Starten der App, der Benutzer angemeldet wird ohne seine Daten neu eingeben zu müssen.
Nach erfolgreichem Anmelden wird der Benutzer auf die im folgenden Screenshots dargestellte Seite weitergeleitet.

Beim Abmelden wird dieses Token gelöscht