PROJEKTDOKUMENTATION

WORKTIME

Eine Android App von:
Niklas Schicker, Phil Hansen und
Helge Nieblich

# 1. Projektbeschreibung und Zielsetzung

## 1.1. Projektbeschreibung
Im Zuge der schulischen Ausbildung zum Fachinformatiker, mit den Schwerpunkten Systemintegration und Anwendungsentwicklung, müssen sich die Schüler/innen des RBZ-Technik Kiel im zweiten Ausbildungsjahr für ein dreiwöchiges Oberstufenprojekt entscheiden, bei dem sie ihr Fachwissen auf verschiedenen Gebieten expandieren können.
Eines der angebotenen Projekte, mit dem Schwerpunkt auf der Anwendungsentwicklung, ist das Erstellen einer Android Applikation.

Die Gruppe Schicker, Hansen, Nieblich hat sich nach Abwägung diverser Projektideen - unter anderem einem Messenger á la Whatsapp, einer Weltkarte mit Infos zu interessanten Orten und einer Quizapp - für einen Arbeitsplaner entschieden. Die Idee ist hierbei, eine bessere Übersicht über den Arbeitsalltag zu erhalten und den Aufwand für bestimmte Tätigkeiten besser einschätzen zu können.

## 1.2. Zielsetzung

Die Applikation soll die Möglichkeit bieten, die täglichen Tätigkeiten mit ihren zugehörigen Arbeitszeiten zu notieren und somit einen Überblick darüber geben, wie viel Zeit für welche Aufgabe aufgewendet wurde. Auf diesem Weg ist es möglich zu überprüfen, ob die angestrebte Arbeitszeit, für eine einzelne Aufgabe, oder auch für den ganzen Tag, erreicht wurde, oder nicht.
Grafisch soll der Tagesplaner im Stile eines "Stundenplanes" dargestellt werden.

Für die realistische Nutzung der App erstellt die Gruppe eine voll funktionsfähige Backend-API.
Mit dieser können die Administratoren neue Benutzer erstellen und Datensätze verwalten. Die App ist somit nicht an den lokalen Telefonspeicher gebunden und hat einen zentralen Zugriffspunkt, über den die Daten der Anwendung administriert werden können.

Im Anschluss an die Projektarbeit erfolgt die Vorstellung der Ergebnisse durch eine Präsentation.
Die Abgabe der Applikation erfolgt am 18.07.2017 in Form eines ZIP-Archives via E-Mail.

## 1.3. Optionale Ziele
Optional, sprich für den Fall, dass die Gruppe bereits vor Abschluss der Projektdauer (18.07.2017) das angestrebte Ziel erreicht, stehen die Implementierung eines Über- und Unterstunden-Rechners, die grafische Zusammenfassung der jeweiligen Tageszeiten, verschiedene Ansichtszeiträume und Darstellungsformen, unterschiedliche Portrait- und Landscapeansichten, Einstellungen zur Benutzeranpassung der App (z.B. Farbschemata) und ein Admin-Modus zur Verfügung.
# 2. Allgemeine Projektplanung
## 2.1. Meilensteine
- Gruppenfindung
- Findung einer Problemstellung / Projektidee
- Aneignen von Grundwissen für die Arbeit mit Java und AndroidStudio
- Genehmigung des Projektes durch die Lehrkraft
- Konzeptionierung der Applikation
- Verfassen von Zielsetzung und Projektbeschreibung
- Erstellen und Zuweisung von Arbeitspaketen
- Fertigstellung der Login-Activity
- Implementierung eines Drawer-Menüs
- Fertigstellung des Profil-Fragmentes
- Fertigstellung des About-Fragmentes
- Fertigstellung des EntryCreation-Fragmentes
- Fertigstellung der Main-Activity
- Fertigstellung der Settings-Activity
- Backend API
- Anbindung der App an die Backend API
- Reflexion des Projektes
- Fertigstellen der Dokumentation
- Präsentation des Projektes

## 2.2. Arbeitspakete und Zuständigkeiten
### Niklas Schicker:
- Drawer-Menü
- Erstellen von diversen Backend-Klassen
- Aufbau einer Backend API

### Phil Hansen:
- Login Activity
- Logout-Methode
- Settings-Page
### Helge Nieblich:
- Erstellen eines GitHub-Repositorys
- Erstellen einer Ordnerstruktur und Aufbau der Dokumentationsunterlagen
- About-Fragment
- Formatieren der Dokumentationsunterlagen
- Verfassen von Zielsetzung und Projektbeschreibung
- Erstellen der Dokumentationsunterlagen

### Gemeinsame Aufgabenbereiche:
- Eintrag Erstellen Fragment
- Finales Aussehen der Applikation
- Main Activity der Applikation

### Anmerkung:
Trotz der Aufteilung in Arbeitspakete und Aufgabenbereiche, ist eine klare Abgrenzung der Tätigkeiten nur schwer möglich, da alle Gruppenmitglieder in allen Teilbereichen des Projektes tätig waren. Die Aufgabenbereiche wurden ausschließlich als Schwerpunkte genutzt, um die Arbeit effizienter zu gestalten.

## 2.3. Veranschaulichung der Funktionalitäten mit Screenshots

Login-Activity / 1. Benutzername-Eingabefeld. / 2. Passwort-Eingabefeld. / 3. Beim Drücken des „Anmelden“-Knopfs wird für den Benutzer das App-Token abgefragt und lokal gespeichert, sodass beim nächsten Starten der App, der Benutzer angemeldet wird ohne seine Daten neu eingeben zu müssen. / Nach erfolgreichem Anmelden wird der Benutzer auf die im folgenden Screenshots dargestellte Seite weitergeleitet. / Beim Abmelden wird das Token gelöscht.
Main Activity / 1. Beim Drücken der Taste wird das Navigationsmenü geöffnet. / 2. Zeigt den das heutige Datum, sowie die Woche des Jahres an. Beim Swipen nach rechts oder links, innerhalb der rot markierten Fläche, wird die Ansicht auf den vorherigen, bzw. folgenden Tag gesetzt. / Beim Drücken des Datums öffnet sich ein Date Picker über den die Ansicht zu einem beliebigen Tag gewechselt werden kann. / 3. Beim Drücken der Taste öffnet sich eine neue Activity über die ein neuer Eintrag angelegt werden kann.
Date Picker / Der Date Picker erlcihtert das Navigieren zwischen den einzelnen Kalendertagen und Monaten.
Eintrag erstellen / 1. Mit diesem Fragment werden neue Einträge erstellt. / 2. Datum der Tätigkeit: Default-Wert ist das Datum, das in der MainActivity ausgewählt wurde. Der Wert kann manuell, oder durch Drücken des Icons über einen Date Picker verändert werden. / 3. Anfangszeitpunkt: Änderung manuell, oder durch Drücken des Icons über Time Picker. / 3. Endzeitpunkt: Änderung manuell, oder durch Drücken des Icons über Time Picker. / 5. Dauer der Tätigkeit: Wird automatisch beim Ändern der Start- oder Endzeit angepasst. Beim Drücken des Icons wird die Dauer um 15 Minuten erhöht. / 6. Beschreibung der Tätigkeit: Beliebiger Text, der durch den User eingegeben werden kann.
Kategorie / Auswahl der verschiedenen zur Verfügung stehenden Kategorien von Einträgen.
Time Picker / Veranschaulichung des Time Pickers zur erleichterten Auswahl einer Start- oder Endzeit.
Beschreibung / Das Feld für die Beschreibung der Tätigkeit ist ein Pflichtfeld. Es muss mindestens 3 Zeichen und maximal 511 Zeichen enthalten. Ist die Mindestanforderung nicht erreicht, so gibt es keine Möglichkeit den Eintrag zu speichern.
Speicherung der Beschreibung / Sobald die Mindestanzahl an Zeichen erreicht wird, erscheint der Button zum Speichern des Eintrags.
Hauptansicht mit Einträgen / 1. Einträge können über den „Löschen“-Knopf entfernt werden. / 2. Über den „Editieren“-Knopf können die Einträge erneut überarbeitet werden. / 3. Wenn es zwischen zwei Einträgen einen leeren Zeitraum gibt, so wird dieser, wie im Schaubild mit einer Pausenzeit befüllt.
Eintrag Löschen / Dieser Dialog erscheint, wenn der Benutzer den „Löschen“-Button drückt. Er bietet die Möglichkeit, den Vorgang abzubrechen, oder durchzuführen.
Drawer Menü / 1. Profil-Ansicht mit Informationen über den angemeldeten Benutzer. / 2. Hauptansicht der App, die als Startbildschirm nach dem Anmelden ausgewählt ist. / 3. Auf dieser Seite stehen diverse Informationen über die Applikation. / 4. Über den „Abmelden“-Knopf wird der Benutzer abgemeldet, alle Aktivitäten und Fragmente geschlossen und das lokale App-Token wird gelöscht. / 5. Hiermit kommt man zu diversen Einstellungen der App. / 6. Begrüßung des Benutzers.
Profile-Fragment / 1. Benutzername des derzeitig angemeldeten Benutzers. / 2. Anrede, Titel, Vorname und Nachname des derzeitig angemeldeten Benutzers. / 3. E-Mail Adresse des derzeitig angemeldeten Benutzers. / Auf der Profil-Fragment-Seite könnten nach belieben weitere Informationen zum User angezeigt werden.
About the App“-Fragment / Auf dieser Seite sind diverse Informationen über die App und das Entwicklerteam zu finden. / 1. Öffnet den E-Mail-Client um auf einfachem Wege eine E-Mail an die Entwickler der App zu senden. / 2. Verlinkung zum Impressum (Kein eigenes Impressum vorhanden). / 3. Verlinkung zum GitHub-Repository.
Settings-Activity / Einige der folgenden Einstellungen haben noch keine Funktionalität. Je nachdem, was vom Unternehmen gewünscht ist, lassen sich die Einstellungen aufbauen. / 1. Allgemeine Einstellungen. / 2. Einstellungen zu Benachrichtigungen der App. / 3. Einstellungen zur Synchronisierung der Daten. / 4. Einstellungen um das Farbschema der App zu ändern (Wirft momentan nur eine Fehlermeldung für den Benutzer aus.). / 5. Spracheinstellungen um die Sprache der App einzustellen. (Wirft momentan nur eine Fehlermeldung für den Benutzer aus.)
Auswahl des Farbschemas / Auf dieser Seite ließe sich das Farbschema der App auswählen. Wie viele und welche Themes zur Verfügung stehen läge in der Hand des Unternehmens. Klassische Weise würde sich ein dunkles Farbschema für dunkle Umgebungen anbieten.
Select Theme / Dieses Scroll-Menü ermöglicht dem Benutzer die Auswahl eines für ihn passenden Themes.
Spracheinstellungen / Auf dieser Seite kann eine Sprache, aus den zur Verfügung stehenden, ausgewählt werden.
Sprachauswahl / Dieses Menü ist genau so aufgebaut, wie das Menü zur Auswahl des Farbschemas. Je nachdem, welche Sprachen das Unternehmen zur Verfügung stellen möchte, können beliebig Sprachpakete im Code eingefügt werden.

# 3. Reflexion